Jahresplanung Schutzwaldpflege 2020

Zugunsten des Waldkeimbeets

| Territorium | Waldungen | Monat |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Von | Bis |
| Varen | Niwe Färrich | Februar | Februar |
| Turtmann-Unterems | Lerchwald | Februar | April |
| Gampel–Bratsch | Allmeiwald | Mai | Juni |
| Leukerbad | Folljeret 2 /Mantschetgraben | Mai | Juni |
| Oberems | Blüomattwald | Mai | Juli |
| Albinen | Dorbugrabu | Mai | Juli |
| Gampel-Bratsch | Obere Wald | Juni | September |
| Inden | Im obru Wald | August | Oktober |
| Oberems | Mittelstafel | Oktober | November |
| Leuk | Untermeschler | November | November |
| Turtmann - Unterems | Lerchwald | November | Dezember |

Zugunsten der Waldverjüngung

Zugunsten der Waldstrukturen

Es handelt sich um eine rollende Planung. Änderungen sind vorbehalten.

Detaillierte Informationen veröffentlichen wir 1-2 Wochen vor Arbeitsbeginn.

Freundliche Grüsse

Forst Region Leuk

Bereichsleiter Wald

Gruber Dominic